深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017008

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告26

项目名称：罗湖医院住院楼更换防火门项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年3月

目   录

一、投标人须知

二、投标承诺书

三、项目工程预算清单表

- 一、投标人须知

致罗湖医院住院楼更换防火门项目的投标人:

我方编号为LHYY-GC-2017008的罗湖医院住院楼更换防火门项目（项目采用抽签的方式定标），现将有关事项通知如下：

一、本工程的标底为￥：229729.97 元。（工程结算以第三方造价咨询公司审计为准，无工程预付款，待工程施工完毕验收合格后支付进度款为标底价的70%，待审计结算后支付工程结算尾款，留5%质保金待质保期满后支付）。

二、本工程投标人的资格要求：

（一）必须在中华人民共和国境内注册的法人，具有相关的经营范围；

（二）注册资金 500 万元以上；

（三）投标人必须具有消防设施工程专业承包资质贰级或以上资质；

（四）派出的项目经理（或建造师）具有贰级或以上资质；

三、抽签确定的中标人与我方签订的施工合同将采用《深圳市建设工程施工合同》的示范文本，并遵守以下条款：

（一）本工程采用固定单价合同；

（二）合同中的项目单价以本工程标底中各项目的综合单价为准；工程量以工程结算时核实的工程量为准。对于暂定价材料和设备，施工过程中承包人要作好价格确认工作，结算时，按我方确认的价格为准；

（三）施工中任何变更价款的确定均遵循上述各条款的规定。

四、本工程的投标有效期为  15  日历天（从截标之日起计）。

五、本工程的投标文件由投标人签署的本须知附件1《投标承诺书》及其附件材料组成。投标人应当将投标文件的所有组成部分装订成册，一起包装在一个密封袋里，并在袋上注明工程编号、工程名称以及投标人名称、地址、邮政编码，封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

六、本工程的截止投标时间为：2017年3月10日17:00；截标地点为：深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼会议室。截标程序为：投标人的法定代表人或其授权的委托代理人在罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼会议室签到并递交投标文件。

- 逾期送达的投标文件我方将不予受理。

若按期递交投标文件的投标人数量不足3家，我方有权暂停或终止本次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。

七、本工程抽签会的开始时间为：电话另行通知，地点为：罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼会议室。

九、投标人派出参加抽签的代表可以是其法定代表人或其授权的委托代理人。投标人的法定代表人参加抽签的，应当随身携带本人身份证、法定代表人证明书；法定代表人授权委托代理人参加抽签的，受托人应当随身携带本人身份证、法定代表人证明书和相应的授权委托书。

十、本工程抽签中标的原则是：由我方代表在抽签会现场通过抽号的方式确定大号中标或小号中标（随机抽取的号码在1～5号间的为小号中标；随机抽取的号码在6～10号间的为大号中标）。

十一、本工程抽签会将按下列程序公开进行：

（一）我方按投标人截标签到的先后顺序，依序拆封投标人的投标文件密封袋，对所有的投标文件进行审查；

投标文件有下列情形的，将被我方否决，相应的投标人不得进入抽签程序：

1．《投标承诺书》未经投标人法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书和法定代表人授权委托书；

2．《投标承诺书》不符合本须知附件1《投标承诺书》文本的实质性要求。

（二）我方代表通过摇号的方式确定抽签中标的原则；

（三）我方根据抽签中标的原则宣布抽签顺序：小号中标的，在投标文件已通过审查的所有投标人中，按截标签到的时间从先到后进行抽签；大号中标的，在投标文件已通过审查的所有投标人中，按截标签到的时间从后到先进行抽签；

（四）我方根据抽签顺序，依序查验投标人派出参加抽签的代表的身份证明，符合规定者，立即进行抽签，我方对该投标人的抽签结果予以记录。若投标人派出参加抽签的代表经我方三次呼叫不到场，或未按规定提供身份证明，则该投标人被视为放弃抽签资格。我方当场宣布该投标人放弃抽签资格后，依序对下一名投标人进行本步骤；

（五）若中标号出现重号，则由重号者再重新抽签，按已确定的中标原则确定预中标单位；

（六）完成上述抽签程序后，我方根据抽签结果确定并宣布预中标单位。

附件：1．投标承诺书

2．项目工程量清单

- 深圳市罗湖区人民医院

2017年3月1日

附件1：投标承诺书（提示：招标人必须事先将所有的空格填好后发给投标人，投标人只需在招标人提供的投标承诺书上签字、盖章并按规定提交相关附件材料即可）

- 二、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

我方决定参加贵方项目编号为LHYY-GC-2017008的罗湖医院住院楼更换防火门项目的抽签竞标，并完全接受本项目招标公告和“投标人须知”中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

一、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为￥：     元（工程结算以第三方造价咨询公司审计为准，无工程预付款，待工程施工完毕验收合格后支付进度款为标底价的70%，待审计结算后支付工程结算尾款，留5%质保金待质保期满后支付）；并同意中标后按照贵方“投标人须知”第三条确定的原则以及《深圳市建设工程施工合同》示范文本与贵方签订固定单价的工程承包合同。

二、一旦我方中标，我方保证在 30 日历天内完成并移交本工程，质量达到      国家   标准的要求。（提示：“标 准”是指国家、省、市及行业现行的有关工程建设技术标准，招标人应当在此列明。）

三、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

四、我方保证在收到贵方中标通知书  /   天内或在签订合同前  /  天内，按贵方“投标人须知”的规定，向贵方递交经贵方认可的履约担保。

五、我方保证在中标后 7  天内编制完成本工程实施的施工组织设计，并得到贵方的认可。

六、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

七、我方保证严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

八、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

九、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

- 附件：1．法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

承诺人的法定代表人或授权委托代理人(签字):

承诺人(盖章):

2017年  月  日

- 三、项目工程量清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门1470*2260 (2)原防火门拆除 | 樘 | 32 |  |  |  |
| 2 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门1470*2050 (2)原防火门拆除 | 樘 | 56 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |